## ОТЧЕТ

**проверки целевого и эффективного использования**

**бюджетных средств, выделенных на обустройство площадок**

**накопления твердых коммунальных отходов в рамках**

**федерального проекта «Комплексное развитие сельских**

**территорий», направленных на реализацию муниципальной**

**программы «Благоустройство территории и обустройство**

**объектов общественной инфраструктуры Суксунского**

**городского округа», в Управлении капитального**

**строительства Администрации Суксунского городского округа**

**Пермского края за 2020 год (совместно с Прокуратурой**

**Суксунского района и МО МВД России «Суксунский»)**

«29» июня 2022 года № 9

В соответствии с пунктом 2.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края на 2022 год, на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края от 05.05.2022 № 13 «О проведении проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на обустройство площадок накопления ТКО в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий», в УКС Суксунского городского округа за 2020 год (совместно с Прокуратурой Суксунского района и МО МВД России «Суксунский»)» инспектором КСП Суксунского городского округа Пономаревой Тамарой Ивановной проведено контрольное мероприятие – проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий», направленных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа», в Управлении капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края.

Проверка проведена в период с 11.05.2022 по 22.06.2022.

***Цель контрольного мероприятия***

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий», направленных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа», в Управлении капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края за 2020 год (совместно с Прокуратурой Суксунского района и МО МВД России «Суксунский»)

***Краткая информация об объекте контрольного мероприятия***

Управление капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края является отраслевым (функциональным) органом Администрации Суксунского городского округа Пермского края, обеспечивающим проведение на территории Суксунского городского округа единой политики в сфере развития инфраструктуры Суксунского городского округа, капитального строительства, координирующим деятельность в этой сфере органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений.

Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и обособленное имущество, печать установленного образца, штамп, бланки.

Управление пользуется лицевым счетом, открытым в финансовом управлении Администрации Суксунского городского округа Пермского края.

Как юридическое лицо в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Управление зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 27.12.2019 за основным государственным регистрационным номером 1195958043060.

ИНН 5917005810, КПП 591701001.

Полное наименование Управления: Управление капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края.

Сокращенное наименование Управления: УКС Суксунского городского округа.

Организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение.

Форма собственности – муниципальная.

Тип учреждения – казенное учреждение.

Юридический адрес Управления: 617560, Россия, Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, улица Карла Маркса, дом 4.

Функции и полномочия учредителя в отношении Управления осуществляются Администрацией Суксунского городского округа.

Управление подотчетно и подконтрольно Администрации Суксунского городского округа Пермского края, главе городского округа - главе Администрации Суксунского городского округа Пермского края и находится в непосредственном подчинении заместителя главы Администрации Суксунского городского округа Пермского края в соответствии с распределением обязанностей между ними.

Финансирование Управления осуществляется за счет средств бюджета Суксунского городского округа.

Имущество Управления находится в собственности Суксунского городского округа Пермского края и закреплено за ним на праве оперативного управления.

УКС Суксунского городского округа осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного Решением Думы Суксунского городского округа от 19.12.2019 № 69 «Об учреждении Управления капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края».

Основными задачами Управления являются:

- обеспечение деятельности Суксунского городского округа в вопросах капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта и текущего ремонта зданий, сооружений и иных объектов инфраструктуры Суксунского городского округа, благоустройства территории, муниципальных предприятий и учреждений;

- разработка и реализация муниципальных программ и проектов в сфере капитального строительства, дорожной деятельности, участие в реализации государственных программ Российской Федерации, Пермского края и региональных проектов.

Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Управления в проверяемом периоде, с правом первой подписи, является начальник Управления, назначенный на должность с 31.12.2019 распоряжением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 24.12.2019 № 2-л.

Руководствуясь пунктом 10.1 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), частью 3 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон о бухгалтерском учете), УКС Суксунского городского округа заключено Соглашение об оказании услуг по ведению бюджетного, налогового, статистического учета, планирования бюджетной сметы, составления отчетности от 13.01.2020 № 7 с Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия Суксунского городского округа Пермского края» (далее – МКУ «ЦБ Суксунского городского округа»).

МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» соответствует требованиям части 6 статьи 7 Федерального закона о бухгалтерском учете.

В 2020 году на основании Соглашений о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету Суксунского городского округа от 24.01.2020 № 57731000-1-2020-004 и от 27.04.2020 № 1202 предоставлены субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 8 414 551,63 руб.

Получателем субсидии (иных межбюджетных трансфертов) является Управление капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края.

Данные субсидии (иные межбюджетные трансферты) направлены на софинансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

***В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:***

***1) Анализ и оценка соблюдения требований законодательства при использовании субсидий, предоставленных из бюджета Пермского края и бюджета Суксунского городского округа на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа», в том числе в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий»***

В соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК «Об образовании нового муниципального образования Суксунский городской округ», пунктом 1.8 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Суксунского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Суксунского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 15.10.2019 № 493 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Суксунского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Суксунского городского округа», в целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств Суксунского городского округа была разработана муниципальная программа «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» (далее – Программа).

Программа утверждена постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 31.12.2019 № 653 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского городского округа «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа**»**.

Срок реализации программы: 2020-2022 годы.

В течение 2020 года в Программу были внесены изменения постановлениями Администрации Суксунского городского округа от 15.01.2020 № 6, от 05.02.2020 № 65, от 10.02.2020 № 79, от 17.03.2020 № 230, от 24.04.2020 № 381, от 07.05.2020 № 399, от 30.06.2020 № 548, от 04.08.2020 № 655, от 11.09.2020 № 767, от 09.11.2020 № 915, от 24.11.2020 № 957, от 29.12.2020 № 1041.

Целью программы является повышение качества и условий жизни населения Суксунского городского округа, обеспечение перспективы развития территории, активизация участия граждан в решении вопросов местного значения по благоустройству территорий.

Одной из задач программы является реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (обустройство контейнерных площадок, ремонт аллей в парках культуры и отдыха, создание и обустройство спортивной площадки).

Ожидаемым результатом от реализации мероприятия программы, направленного на комплексное развитие сельских территорий, является увеличение количества обустроенных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) с 15 (в 2019 году) до 158 (в 2022 году).

Муниципальная программа «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» содержит Подпрограмму 1 «Благоустройство территории Суксунского городского округа».

Подпрограмма 1 направлена на повышение уровня благоустройства территории Суксунского городского округа.

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы 1 должны стать более комфортные условия проживания населения Суксунского городского округа.

Реализация Подпрограммы 1 позволит решить задачи по благоустройству территорий, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Суксунского городского округа.

Одним из мероприятий Основного мероприятия 2 «Участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий» Подпрограммы 1 является обустройство площадок накопления ТКО.

В соответствии со статьями 78, 139 БК РФ, в целях реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п «Об утверждении государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», Постановлением Правительства Пермского края от 31.12.2019 № 1064-П «Об утверждении порядков предоставления государственной поддержки, направленной на комплексное развитие сельских территорий в Пермском крае» утвержден Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий.

Мероприятие «Обустройство площадок накопления ТКО» Подпрограммы 1 муниципальной программы Суксунского городского округа «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» соответствует направлению и условиям предоставления субсидии, указанным в пунктах 1.3, 3.1 Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 31.12.2019 № 1064-П.

В соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», Порядком предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 31.12.2019 № 1064-п, между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края и Администрацией Суксунского городского округа Пермского края было заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 22.01.2020 № 57731000-1-2020-003.

Предметом названного Соглашения является предоставление из бюджета Пермского края в 2020-2022 годах бюджету Суксунского городского округа субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Пермского края, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение по Соглашению от 22.01.2020 № 57731000-1-2020-003 на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, составил 13 057 078,16 руб., в том числе с уровнем финансирования в размере 70% за счет бюджета Пермского края в сумме 9 139 954,71 руб. (6 672 166,94 руб. – федеральный бюджет и 2 467 787,77 руб. – бюджет Пермского края).

Соглашение от 22.01.2020 № 57731000-1-2020-003 заключено своевременно в соответствии с Порядком предоставления, распределения, и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий.

Уровень софинансирования за счет бюджета Суксунского городского округа по Соглашению от 22.01.2020 № 57731000-1-2020-003 соблюдён.

В соответствии с Решением Думы Суксунского городского округа от 19.12.2019 № 65 «О бюджете Суксунского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ассигнования бюджета Суксунского городского округа для реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» по участию в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий, выделены Управлению капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края в сумме 13 057 078,16 руб. (за счет федерального бюджета – 6 672 166,94 руб., бюджета Пермского края – 2 467 787,77 руб., бюджета Суксунского городского округа – 3 904 066,37 руб., внебюджетных источников – 13 057,08 руб.), в том числе на обустройство площадок накопления ТКО на территории Суксунского городского округа в сумме 2 842 715,00 руб. (за счет федерального бюджета – 1 452 627,36 руб., бюджета Пермского края – 537 273,14 руб., бюджета Суксунского городского округа – 849 971,78 руб., внебюджетных источников – 2 842,72 руб.).

Требования законодательства по порядку предоставления субсидии соблюдены.

Указанная субсидия направлена на софинансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа», в том числе в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий».

***2) Анализ исполнения законодательства Российской Федерации о закупках при расходовании бюджетных средств (краевого и местного бюджетов), предоставленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа», в том числе в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий»***

В проверяемом периоде Управление капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края осуществляло закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Согласно Порядку взаимодействия заказчиков и уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Суксунского городского округа Пермского края, утвержденного постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 18.02.2020 № 136 «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Суксунского городского округа Пермского края», функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) переданы Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия Суксунского городского округа Пермского края».

Взаимодействие УКС Суксунского городского округа с МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» по определению поставщиков регулируется Соглашением об оказании услуг по ведению бухгалтерского, налогового, статистического учета, составления отчетности от 13.01.2020 № 7.

Приказом МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» от 18.02.2020 № 5 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Суксунского городского округа и ее составов» создана Единая комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Суксунского городского округа, утверждены Положение о Единой комиссии и составы Единых комиссий.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона № 44-ФЗ, приказом Управления капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 09.01.2020 № 5 «О создании контрактной службы» создана контрактная служба Управления капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края без образования отдельного структурного подразделения, утверждены состав работников, выполняющих функции контрактной службы, и Положение о контрактной службе.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов размещен в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru 13.02.2020.

В Плане-графике закупка по обустройству площадок накопления ТКО на территории Суксунского городского округа (на 3 мусорных контейнера, 83 шт.) на сумму 2 842 715,00 руб. размещена 27.05.2020, уникальный номер позиции Плана-графика 202001566000177001000051.

На основании Федерального закона № 44-ФЗ для исполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа», в том числе в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий», для обустройства площадок накопления ТКО проведена закупка в форме электронного аукциона.

По результатам закупки, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 15.06.2020 № 0856600004420000071, определен подрядчик (исполнитель) – Глава крестьянского (фермерского) хозяйства К. (далее – Глава КФХ, Подрядчик), с которым заключен Муниципальный контракт от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 на сумму 2 842 715,00 руб.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта (далее – НМЦК) составляла 2 857 000,00 руб.

По результатам электронного аукциона экономия бюджетных средств составила 14 285,00 руб., которая была направлена на реализацию других мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках Соглашения от 22.01.2020 № 57731000-1-2020-003.

При анализе выбора конкурентного способа определения подрядчика (исполнителя), своевременного предоставления обеспечения исполнения контракта нарушений не установлено.

Сроки публикаций извещения о проведении электронного аукциона, протоколов, муниципального контракта в Единой информационной системе в сфере закупок соблюдены.

В силу [статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=324268&dst=101309&date=08.08.2019) изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных указанной статьей.

Внесение изменений в пункт 1.4 «место выполнения работ» Муниципального контракта от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 Дополнительным соглашением от 30.07.2020 № 1 (копия дополнительного соглашения прилагается, приложение № 1 к настоящему Акту проверки) влечет изменение существенных условий муниципального контракта.

В нарушение [статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=324268&dst=101309&date=08.08.2019) изменены существенные условия Муниципального контракта от 26.06.2020 № 08566000044200000710001.

Техническим заданием (приложение № 1 к Муниципальному контракту), локально-сметным расчетом (приложение № 2 к Муниципальному контракту) для установки опор ограждения площадок накопления ТКО предусмотрено использование труб стальных электросварных прямошовных со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм.

При выполнении работ по Муниципальному контракту от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 Главой КФХ К. было выявлено, что требуемые трубы указанных марок отсутствуют у ближайших поставщиков. Поэтому Подрядчик предложил использовать для выполнения работ трубы улучшенной характеристики – стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 73 мм, толщиной стенки 5,5 мм, что подтверждает письмо Главы КФХ К. о согласовании замены труб, представленное в УКС Суксунского городского округа 20.07.2020. Изменения по замене марки труб внесены в приложение № 2 к Муниципальному контракту от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 Локально-сметным расчетом от 22.07.2020 № 1 на невыполняемые работы в сумме 411 827,00 руб. (в том числе стоимость труб в базисных ценах 47 608,80 руб.) и Локально-сметным расчетом от 22.07.2020 № 1 на выполняемые работы на сумму 411 827,00 руб. (в том числе стоимость труб в базисных ценах 47 608,79 руб.). Дополнительное соглашение к муниципальному контракту не составлялось. В Акте о приемке выполненных работ от 15.10.2020 № 2 стоимость замененных труб в базисных ценах по позиции «трубы стальные электросварные прямошовные, диаметром 50-80 мм» составила 47 608,79 руб.

На основании пункта 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

В нарушение пункта 7 статьи 95Федерального закона № 44-ФЗ УКС Суксунского городского округа изменения, связанные с заменой марки труб, определенных Муниципальным контрактом от 26.06.2020 № 08566000044200000710001, на более качественные трубы, в реестр контрактов в сети Интернет на сайте zakupki.gov.ru не внесены.

Подрядчиком обязательство по сроку выполнения работ до 01.09.2020, определенное пунктом 1.3 Муниципального контракта от 26.06.2020 № 08566000044200000710001, исполнено 15.10.2020, то есть с просрочкой 44 дня.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», а также в соответствии с пунктом 7.4 Муниципального контракта от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 УКС Суксунского городского округа Подрядчику была направлена Претензия от 16.11.2020 № 342 «О взыскании пени в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту» на сумму 17 719,59 руб., которая размещена в информации об исполнении контракта на сайте zakupki.gov.ru в сети Интернет в реестре контрактов 20.11.2020, то есть в срок, установленный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Сумма пени в размере 17 719,59 руб. по Претензии от 16.11.2020, № 342 в бюджет Суксунского городского округа до настоящего времени не поступила.

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления подрядчиком (исполнителем) такого обеспечения в соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

В нарушение пункта 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ работы приняты и подписаны Акты о приемке выполненных работ от 15.10.2020 № 1, от 15.10.2020 № 2 без предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

***3) Проверка исполнения обязательств по муниципальному контракту, заключенному в целях выполнения работ по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий», направленных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа»***

С целью реализации мероприятия по обустройству площадок накопления ТКО муниципальной программы «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа», по результатам электронного аукциона с Главой КФХ заключен Муниципальный контракт от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 на сумму 2 842 715,00 руб. на обустройство площадок накопления ТКО на территории Суксунского городского округа (на 3 мусорных контейнера, 83 шт.).

Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения контракта в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта Банковской гарантией от 23.06.2020 № 761747 на сумму 142 850,00 руб.

Банковская гарантия от 23.06.2020 № 761747 действовала до 31.10.2020, что обеспечило исполнение Муниципального контракта от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 (Акты о приемке выполненных работ от 15.10.2020).

Также на основании пункта 6.1 Муниципального контракта от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ (их результат), надлежащее качество используемых при выполнении работ товаров (материалов), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями, установленными контрактом и приложениями к нему в течение 36 месяцев с даты подписания документа о приемке.

На основании пункта 6.3 Муниципального контракта от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 Подрядчик обязан предоставить УКС Суксунского городского округа обеспечение гарантийных обязательств в размере 0,1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 2 857,00 руб. Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств – до даты приемки выполненных работ (итоговой приемки по контракту).

В нарушение пункта 6.3 Муниципального контракта от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 Подрядчиком – Главой КФХ не предоставлено обеспечение гарантийных обязательств.

В нарушение пункта 1.3 Муниципального контракта от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 Подрядчиком нарушен срок выполнения работ (до 01.09.2020).

Фактически работы выполнены 15.10.2020, что подтверждают Акты о приемке выполненных работ от 15.10.2020 № 1 на сумму 2 430 888,00 руб. (копия Акта о приемке выполненных работ от 15.10.2020 № 1 прилагается, приложение № 2 к настоящему Акту проверки), от 15.10.2020 № 2 на сумму 411 827,00 руб. (копия Акта о приемке выполненных работ от 15.10.2020 № 2 прилагается, приложение № 3 к настоящему Акту проверки).

Также выполнение работ 15.10.2020 подтверждает Акт приемки объекта от 15.10.2020 на обустройство площадок накопления ТКО на территории Суксунского городского округа (на 3 мусорных контейнера, 83 шт.), подписанный комиссией, персональный состав которой утвержден постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 20.08.2020 № 710 «О создании комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых, общественных территорий и обустройству детских, спортивных контейнерных площадок Суксунского городского округа» (копия Акта приемки объекта от 15.10.2020 прилагается, приложение № 4 к настоящему Акту проверки).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в [порядке](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=331074&dst=5&date=12.02.2020), установленном Правительством Российской Федерации.

В нарушение пункта 7.5 Муниципального контракта от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 (копия Муниципального контракта прилагается, приложение № 5 к настоящему Акту проверки) УКС Суксунского городского округа в связи с невыполнением Подрядчиком обязательств по контракту (непредставлением обеспечения гарантийных обязательств) не направило Подрядчику требование об уплате штрафа.

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства по Муниципальному контракту от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 Подрядчиком исполнены ненадлежащим образом (непредставление обеспечения гарантийных обязательств, просрочка выполнения работ).

Проверка исполнения обязательств по Муниципальному контракту от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 со стороны Заказчика (УКС Суксунского городского округа) показала следующее.

Согласно пункту 2.7 Муниципального контракта от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 Заказчик производит оплату по контракту в течение 30 дней с даты подписания документа о приемке.

Денежные обязательства по Муниципальному контракту от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 на сумму 2 842 715,00 руб. УКС Суксунского городского округа исполнило 18.11.2020, что подтверждают платежные поручения от 18.11.2020 № 21934 на сумму 411 827,00 руб. (копия платежного поручения прилагается, приложение № 6 к настоящему Акту проверки) и от 18.11.2020 № 21935 на сумму 2 430 888,00 руб. (копия платежного поручения прилагается, приложение № 7 к настоящему Акту проверки).

Финансирование по Соглашению от 22.01.2020 № 57731000-1-2020-003 из бюджета Пермского края Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края доведено в полном размере на сумму 9 139 954,71 руб. (в том числе финансирование на обустройство площадок накопления ТКО в сумме 1 989 900,50 руб.), что подтверждено следующими расходными расписаниями:

- от 13.07.2020 № 3251 на сумму 4 569 977,36 руб.;

- от 02.10.2020 № 4341 на сумму 3 143 351,78 руб.;

- от 10.11.2020 № 5181 на сумму 7 713 329,13 руб.

Для исполнения денежных обязательств в установленный контрактом срок финансирование было доведено до УКС Суксунского городского округа.

В нарушение статьи 309 ГК РФ денежные обязательства по Муниципальному контракту от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 Заказчик исполнил ненадлежащим образом. Просрочка платежа составила два дня.

Дополнительным соглашением от 30.07.2020 № 1 к Муниципальному контракту от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 были внесены изменения в подпункты 1, 4, 36 пункта 1.4 контракта «место выполнения работ» по изменению адреса обустройства площадок накопления ТКО, цена контракта при этом не изменилась.

Пунктом 4.2 Технического задания (приложение № 1 к Муниципальному контракту) определено, что Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования объекта, в том числе до приемки выполненных работ передать Заказчику исполнительную документацию в полном объеме.

Исполнительная документация на обустройство площадок накопления ТКО на территории Суксунского городского округа Главой КФХ предоставлена, при этом общий журнал работ № 6 не заполнен.

В целях проведения контроля качества работ по благоустройству объектов Суксунского городского округа в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» ответственным лицом, отвечающим за контроль за производством работ на объектах благоустройства, назначена ведущий специалист отдела инфраструктуры и инвестиционных проектов Управления капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края (в соответствии с приказом УКС Суксунского городского округа от 06.05.2020 № 10 «О назначении ответственного лица, отвечающего за контроль по производству работ на объектах, благоустраиваемых в рамках программ «Формирование комфортной городской среды» и «Комплексное развитие сельских территорий»).

Акты освидетельствования скрытых работ ведущим специалистом отдела инфраструктуры и инвестиционных проектов Управления капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края не подписаны.

Контрольный обмер (осмотр) показал следующее.

1. Проведен натуральный осмотр обустроенных площадок накопления ТКО, находящихся по следующим адресам:

- п. Суксун, пер. Володарского, д. 2;

- п. Суксун, ул. Лесная, д. 1;

- п. Суксун, ул. Зеленая, д. 20;

- п. Суксун, ул. Братьев Каменских, между домами 12 и 14;

- п. Суксун, ул. Восточная, д. 19;

- п. Суксун, ул. Восточная, д. 2;

- п. Суксун, ул. Октябрьская, д. 39а;

- п. Суксун, ул. Красная, напротив дома 29;

- п. Суксун, ул. Уральская, д. 26а;

- д. Сасыково, пер. Молодежный;

- д. Сасыково, пер. Центральная;

- д. Кошелево, ул. Полевая;

- с. Верх-Суксун, ул. Ленина, д. 13;

- с. Верх-Суксун, ул. Ленина, д. 49а;

- д. Цыганы, ул. Ключевая;

- д. Киселево, ул. Дальняя, д. 1;

- д. Киселево, ул. Казахстанская, д. 1;

- д. Киселево, ул. Космонавтов, д. 52;

- д. Киселево, ул. Космонавтов, д. 14;

- д. Киселево, ул. Новая, д. 2;

- д. Опалихино;

- д. Опалихино, ул. Советская, у магазина;

- д. Опалихино, ул. Заречная;

- с. Советная, пер. Советинский, за домом 2;

- с. Советная, ул. Советинская, д. 44;

- с. Советная, ул. Советинская, д. 1;

- д. Дикое Озеро, в начале деревни;

- д. Дикое Озеро, в конце деревни;

- с. Сабарка, ул. Победы;

- с. Сабарка, ул. Молодежная, напротив дома 2;

- с. Сабарка, ул. Первомайская;

- с. Сабарка, ул. Сибирская;

- с. Сабарка, пер. Сибирский, д. 2;

- д. Моргуново, ул. Трактовая, д. 4;

- д. Моргуново, ул. Таежная;

- п. Южный, ул. Зеленая;

- д. Ковалево, ул. Дорожная;

- д. Ковалево, ул. Дорожная, д. 16;

- с. Ключи, ул. 40 лет Победы;

- с. Ключи, ул. Золина, напротив дома 310;

- с. Ключи, ул. Механизаторов;

- с. Ключи, ул. Луговая,

- с. Ключи, ул. 40 лет Победы;

- с. Ключи, ул. Зеленая;

- с. Ключи, ул. 40 лет Победы, д. 1б;

- с. Ключи, ул. Механизаторов, за домом 30;

- с. Брехово, ул. Стрельникова;

- с. Брехово, ул. Зеленая;

- с. Брехово, ул. Советская;

- с. Брехово, ул. Кирова, д. 17;

- с. Брехово, ул. Кирова, напротив дома 15;

- с. Брехово, ул. Мира, д. 27;

- с. Брехово, ул. Советская;

- с. Брехово, ул. Пушкина;

- д. Шахарово, ул. Центральная, д. 27;

- д. Шахарово, ул. Нагорная;

- д. Шахарово, ул. Одина, д. 14;

- д. Усть-Лог;

- д. Полько, ул. Сосновая;

- с. Тис, ул. Северная;

- с. Тис, ул. Партизанская;

- с. Тис, ул. Партизанская;

- д. Мартьяново, ул. Куликовка, за домом 17;

- д. Мартьяново, ул. Трактовая;

- с. Торговище, ул. Трактовая, 1;

- с. Торговище, ул. Трактовая, за домом 37г;

- с. Торговище, ул. Трактовая, в конце улицы;

- с. Торговище, ул. Северная;

- с. Торговище, ул. Грязнуха, д. 50;

- д. Поедуги, ул. Заречная, д. 2а;

- д. Поедуги, ул. Заречная, за домом 58;

- д. Поедуги, ул. Молодежная, д. 2;

- д. Поедуги, ул. В.Ф. Рогожникова;

- д. Бор, ул. Бонина, д. 20;

- д. Бор, ул. Овражная;

- д. Бор, ул. Бониных;

- д. Юркан, ул. Центральная;

- д. Верхняя Истекаевка, ул. Центральная;

- д. Нижняя Истекаевка, ул. Трактовая, д. 8;

- д. Нижняя Истекаевка, ул. Трактовая, д. 15;

- д. Пепелыши, ул. Заречная;

- д. Пеганово, ул. Ключики, д. 10;

- д. Пеганово, ул. Центральная.

2. В ходе произведенного контрольного обмера (осмотра) обустроенных площадок накопления ТКО выявлено:

2.1. некачественное окрашивание металлических поверхностей ограждения площадок накопления ТКО, находящихся по следующим адресам:

- п. Суксун, ул. Зеленая, д. 20 (фото прилагается, приложение № 1 к Акту контрольного обмера (осмотра) обустроенных площадок накопления ТКО от 02.06.2022 № 1);

- д. Бор, ул. Бониных (фото прилагается, приложение № 2 к Акту контрольного обмера (осмотра) обустроенных площадок накопления ТКО от 02.06.2022 № 1);

2.2. использование трубы НКТ в количестве 3 штук при обустройстве площадки накопления ТКО в д. Цыганы, ул. Ключевая (фото прилагается, приложение № 3 к Акту контрольного обмера (осмотра) обустроенных площадок накопления ТКО от 02.06.2022 № 1);

2.3. неиспользуемые площадки накопления ТКО в связи с необустроенным подъездом к данным площадкам (фото прилагается, приложение № 4 к настоящему Акту контрольного обмера (осмотра) обустроенных площадок накопления ТКО), находящимся по следующим адресам:

- д. Кошелево, ул. Полевая;

- с. Ключи, ул. Механизаторов;

- с. Ключи, ул. Механизаторов, за домом 30;

- д. Бор, ул. Овражная;

- д. Поедуги, ул. Молодежная, д. 2.

3. Натуральный осмотр объема видимой части работ, предусмотренного Актами о приемке выполненных работ от 15.10.2020 № 1 на сумму 2 430 888,00 руб. и от 15.10.2020 № 2 на сумму 411 827,00 руб., по муниципальному контракту от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 с Главой КФХ (предмет контракта – обустройство площадок накопления ТКО на территории Суксунского городского округа (на 3 мусорных контейнера, 83 шт.)) показал, что он соответствует объемам фактически выполненных работ.

4. Проверить объем скрытых работ не представляется возможным. Таким образом, установить соответствие объема скрытых работ, предусмотренного указанными Актами о приемке выполненных работ, объемам фактически выполненных работ невозможно.

Акт контрольного обмера (осмотра) площадок накопления ТКО от 02.06.2022 № 1 прилагается (Приложение № 8 к настоящему Акту проверки).

***4) Проверка соблюдения требований законодательства по ведению бюджетного учета в рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов», в том числе в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий»***

Проверка соблюдения требований законодательства по ведению бюджетного учета в рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» по обустройству площадок накопления ТКО показала следующее.

На основании пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон о бухгалтерском учете) лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных.

Акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 15.10.2020 № 1 на сумму 2 430 888,00 руб. и от 15.10.2020 № 2 на сумму 411 827,00 руб., счет от 15.10.2020 № 11 на сумму 2 842 715,00 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) от 15.10.2020 № 1 на сумму 2 842 715,00 руб. переданы в МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» 16.11.2020, что подтверждается Реестром документов № 52 (копия Реестра документов прилагается, приложение № 9 к настоящему Акту проверки).

В нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального закона о бухгалтерском учете начальник Управления капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края, ответственный за оформление факта хозяйственной жизни, не обеспечил своевременную передачу первичных учетных документов (Актов о приемке выполненных работ от 15.10.2020 № 1 на сумму 2 430 888,00 руб. и от 15.10.2020 № 2 на сумму 411 827,00 руб.) в МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета.

В нарушение графика документооборота (Приложение № 2 к Соглашению от 13.01.2020 № 7 с МКУ «ЦБ Суксунского городского округа») Журнал операций с безналичными денежными средствами № 2 (ф. 0504071) за ноябрь 2020 года распечатан ответственным лицом МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» с нарушением установленных сроков (пятого числа каждого месяца за предыдущий месяц) – 11.01.2021.

***5) Проверка целевой направленности, эффективности и результативности использования бюджетных средств (краевого и местного бюджетов), выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа», в том числе в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий»***

Предоставленные субсидии направлены УКС Суксунского городского округа на цели, соответствующие целям, которые определены Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 22.01.2020 № 57731000-1-2020-003.

По мероприятию муниципальной программы «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа», в том числе в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий», по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов в 2020 году бюджетные средства использованы эффективно, исполнение составило 100%.

В связи с реализацией мероприятия муниципальной программы «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов в 2020 году увеличилось количество обустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО на 83 объекта, в связи с этим повысилась комфортность проживания в Суксунском городском округе.

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 22.01.2020 № 57731000-1-2020-003 определены показатели результативности использования Субсидии.

Показателем результативности является количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий – 5 проектов.

Фактически пять мероприятий, направленные на комплексное развитие сельских территорий (благоустройство сельских территорий), реализованы, показатели результативности использования субсидий достигнуты.

***Возражения или замечания руководителей***

***объектов контрольного мероприятия***

***на результаты контрольного мероприятия***

Управлением капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края замечания и возражения на результаты контрольного мероприятия в Контрольно-счетную палату Суксунского городского округа Пермского края не представлены.

***Выводы:***

1. В 2020 году на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 22.01.2020 № 57731000-1-2020-003 предоставлены субсидии на реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского городского округа» по участию в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий, которые направлены на обустройство площадок накопления ТКО на территории Суксунского городского округа в сумме 2 842 715,00 руб. (за счет федерального бюджета – 1 452 627,36 руб., бюджета Пермского края – 537 273,14 руб., бюджета Суксунского городского округа – 849 971,78 руб., внебюджетных источников – 2 842,72 руб.), исполнение составило 100%.

Требования законодательства по порядку предоставления субсидии соблюдены.

2. Выявлены следующие нарушения приисполнении законодательства Российской Федерации о закупках:

- в нарушение [статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=324268&dst=101309&date=08.08.2019) изменены существенные условия Муниципального контракта от 26.06.2020 № 08566000044200000710001;

- в нарушение пункта 7 статьи 95Федерального закона № 44-ФЗ УКС Суксунского городского округа не внесены изменения в реестр контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru, связанные с заменой марки труб, определенных Муниципальным контрактом от 26.06.2020 № 08566000044200000710001;

- в нарушение пункта 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ работы приняты и подписаны Акты о приемке выполненных работ от 15.10.2020 № 1, от 15.10.2020 № 2 без предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

3. Проверка исполнения обязательств по Муниципальному контракту от 26.06.2020 № 08566000044200000710001 выявила следующие нарушения:

- в нарушение пункта 6.3 Муниципального контракта Подрядчиком не предоставлено обеспечение гарантийных обязательств;

- в нарушение пункта 1.3 Муниципального контракта Подрядчиком нарушен срок выполнения работ;

- в нарушение пункта 7.5 Муниципального контракта УКС Суксунского городского округа не направлено Подрядчику требование об уплате штрафа в связи с невыполнением обязательств по контракту (непредставлением обеспечения гарантийных обязательств);

- в нарушение статьи 309 ГК РФ обязательства по Муниципальному контракту Подрядчиком и Заказчиком исполнены ненадлежащим образом.

4. Выявлены следующие нарушения ведения бюджетного учета:

- в нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального закона о бухгалтерском учете начальник УКС Суксунского городского округа, ответственный за оформление факта хозяйственной жизни, не обеспечил своевременную передачу первичных учетных документов в МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета;

- в нарушение графика документооборота (Приложение № 2 к Соглашению от 13.01.2020 № 7) Журнал операций с безналичными денежными средствами № 2 (ф. 0504071) за ноябрь 2020 года распечатан ответственным лицом МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» с нарушением установленных сроков (пятого числа каждого месяца за предыдущий месяц) 11.01.2021.

5. В ходе контрольного осмотра (обмера) площадок накопления ТКО выявлены некачественное окрашивание металлических поверхностей ограждения площадок, использование трубы НКТ при установке ограждения площадки, неиспользуемые площадки.

6. Предоставленные субсидии направлены УКС Суксунского городского округа на цели, соответствующие целям, которые определены Соглашением о предоставлении субсидии от 22.01.2020 № 57731000-1-2020-003.

Бюджетные средства использованы эффективно, показатели результативности использования субсидий достигнуты.

***Предложения (рекомендации):***

**1.** Направить представление Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края в УКС Суксунского городского округа.

**2.** Направить информационное письмо в Администрацию Суксунского городского округа Пермского края.

**3.** Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного мероприятия в Думу Суксунского городского округа и главе городского округа – главе Администрации Суксунского городского округа Пермского края.

Председатель Контрольно-счетной

палаты Суксунского городского

округа Пермского края О.Г. Туголукова